## Slide 1: Novas orientações da Lei de Licitações e Contratos para Obras e Serviços de Engenharia

## Slide 2: Como o TCMGO está atuando?
Instrução Normativa nº 09/2021 TCMGO, com foco na Lei nº 14.133/21;
Treinamento dos jurisdicionados;
Fiscalização.

## Slide 3: Instrução Normativa nº 09/2021 TCMGO
Tem a Lei nº 14.133/21 como base;
Promove uma reorganização do texto da Lei para exibir uma sequência “lógica” dos atos;
Orienta quanto aos procedimentos de contratação e fiscalização dos contratos;
Tradição na emissão de normativo “checklist”;

## Slide 4: Instrução Normativa nº 09/2021 TCMGO
  Fase preparatória
    Desde a solicitação inicial até a autorização para divulgação do edital;
    Foco especial na documentação técnica, inclusive com detalhamento de temas específicos (edificações, pavimentação, limpeza urbana, etc.)
  Fase externa
    Da publicação do edital até a publicação do contrato, incluindo pareceres jurídicos e do Sistema de Controle Interno;
  Das providências anteriores à autorização de início da execução contratual
  Das providências a serem adotadas durante a execução contratual
    Da alteração dos contratos e de seus preços (aditivos contratuais);

## Slide 5: Instrução Normativa nº 09/2021 TCMGO
  Do Recebimento Pela Administração
    Recebimento provisório e definitivo;
    Vistorias dos órgãos competentes (Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, etc.);
    Habite-se ou Certidão de Conclusão de Obra, conforme Código de Obras do Município;
    Lançamento do imóvel no sistema de cadastramento da Prefeitura, conforme Código Tributário Municipal;
    Averbação da edificação junto ao Cartório de Registro de Imóveis;
    Garantia das obras públicas;
  Anexos da IN:
    1 – Preços unitários de análise no TCMGO (orçamento paradigma)
    2 – Orientações sobre anteprojeto, projeto básico e fiscalização da execução:
      Edificações;
      Pavimentação;
      Coleta de RSD e varrição manual;
    3 – Das aquisições, locações e alienações de imóveis.

## Slide 6: Treinamento dos jurisdicionados
  Atendimento presencial e remoto;
  Encontros técnicos regionais – 6 eventos (5 interior e 1 Goiânia)
    2024 => TEMA: Finalização de Mandato - Vedações e responsabilidades dos Agentes Políticos;
    São Luís de Montes Belos; Formosa; Jaraguá; Rio Verde; Pires do Rio; Goiânia.
  Cursos:
    Controle Interno;
    Fiscalização de Obras Públicas – conforme IN nº 09/2021 TCMGO;

## Slide 7: Fiscalização
  Plano Anual de Fiscalização – PAF 2024 – TCMGO
  Realizar acompanhamento concomitante da regularidade de editais de obras e serviços de engenharia selecionados com base em critérios de materialidade, relevância e risco, em conformidade com a Resolução Administrativa - RA nº 00091/2023
  Realizar acompanhamento concomitante da regularidade das licitações e contratos selecionados com base em critérios de materialidade, relevância e risco e relacionadas à função saúde;
  SLC 04 - Realizar auditorias de conformidade para verificar os processos de trabalho das contratações públicas e suas nuances (planejamento, procedimento, segregação de funções, capacidades, etc.).

## Slide 8
TCMGO
SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE ENGENHARIA - SFE
TELEFONE: (62) 3216-6261/6236
Messias Anain Almeida Faria (Secretário)
messias.faria@tcmgo.tc.br